제품 요구사항 정의서 (PRD)

AI 법률 문서 자동화 서비스

AI Legal Document Automation Service

일반 소송 의뢰인을 위한 법률 문서 초안 자동 생성 플랫폼

문서 버전: v1.0

작성일: 2026-05-24

문서 상태: Draft (검토용)

목차

목차	2

1. 개요	4

1.1 제품 비전	4

1.2 배경 및 문제 정의	4

1.3 제품 목적	4

1.4 범위 (In / Out of Scope)	4

2. 목표 및 성공지표	6

2.1 제품 목표	6

2.2 핵심 성공지표 (KPI)	6

3. 타겟 사용자 및 페르소나	7

3.1 주요 사용자	7

3.2 대표 페르소나	7

4. 서비스 전체 플로우	8

4.1 상위 플로우	8

4.2 문서 생성 하위 프로세스 (프로세스 탭)	8

5. 정보 구조 및 GNB	9

5.1 글로벌 내비게이션 (GNB)	9

5.2 사이트맵	9

6. 화면별 상세 명세	10

6.1 회원가입	10

6.2 로그인	10

6.3 홈 (랜딩 페이지)	10

6.4 문서 생성 (프로세스 탭)	11

6.5 법률 문서 도움말	12

6.6 마이페이지	12

6.7 FAQ	12

7. 문서 종류별 요구사항	13

7.1 공통 출력 규칙	13

8. 요금제 및 크레딧 정책	14

8.1 플랜 비교	14

8.2 플랜별 정책 상세	14

8.3 한도·결제 규칙	15

9. 기능 요구사항 (Functional Requirements)	16

10. 비기능 요구사항 (Non-Functional)	17

11. 데이터 및 상태 정의	18

11.1 주요 데이터 객체	18

11.2 문서 상태	18

12. 주요 예외 처리	19

13. 출시 범위 및 향후 과제	20

13.1 단계별 출시(예시)	20

13.2 가정 및 위험	20

1. 개요

1.1 제품 비전

법률 지식이 없는 일반인도 변호사 사무실을 방문하지 않고, 자신의 상황을 입력하는 것만으로 형식과 내용을 갖춘 법률 문서 초안을 즉시 받아볼 수 있도록 한다. 본 서비스는 AI(Claude)를 활용해 내용증명·소견서·준비서면·항소이유서·계약서 5종의 문서 초안을 생성하고, 사용자가 미리보기 화면에서 대화형으로 수정한 뒤 Word(.docx) 파일로 저장할 수 있게 한다.

1.2 배경 및 문제 정의

일반 소송 의뢰인은 다음과 같은 어려움을 겪는다.

- 법률 문서의 형식(서식)을 알지 못해 어디서부터 작성해야 할지 막막하다.

- 변호사 상담·문서 작성 비용이 부담스럽고, 간단한 사안에도 진입 장벽이 높다.

- 인터넷의 양식을 받아도 자신의 사안에 맞게 사실관계를 구성하기 어렵다.

본 서비스는 문서 종류별 표준 서식 가이드와 AI 생성을 결합해 이 문제를 해결한다.

1.3 제품 목적

- 문서 종류 선택 → 정보 입력 → AI 초안 생성 → 수정 → 저장의 표준 흐름을 제공한다.

- 5종 법률 문서에 대해 서식에 맞는 일관된 초안 품질을 보장한다.

- 회원/요금제 체계를 통해 무료 체험부터 전문 사용자까지 단계적으로 지원한다.

1.4 범위 (In / Out of Scope)

| 포함 범위 (In Scope) | 제외 범위 (Out of Scope) |
| --- | --- |
| 문서 5종 초안 생성·수정·저장(.docx) | 실제 법원 전자소송 시스템 연동·자동 제출 |
| 회원가입/로그인/마이페이지 | 변호사 1:1 상담·수임 매칭 |
| 요금제·크레딧 결제 체계 | 문서의 법적 효력·정확성 보장 |
| 문서 종류별 도움말·발송 가이드 | 타 언어(영문 등) 문서 생성(향후 과제) |

※ 본 서비스가 생성하는 모든 문서는 참고용 초안이며, 법적 효력이나 정확성을 보장하지 않는다. 실제 제출 전 전문가 검토를 권고한다.

2. 목표 및 성공지표

2.1 제품 목표

- 일반 사용자가 10분 이내에 첫 문서 초안을 완성한다.

- AI 초안을 그대로/약간의 수정만으로 사용하는 비율을 높인다.

- 무료(Basic) 체험 사용자를 유료(Standard/Pro)로 전환한다.

2.2 핵심 성공지표 (KPI)

| 지표 | 정의 | 목표(예시) |
| --- | --- | --- |
| 초안 완성률 | 문서 생성 시작 → 저장까지 완료한 세션 비율 | ≥ 60% |
| 평균 소요 시간 | 정보 입력 시작 → .docx 저장까지 시간 | ≤ 10분 |
| 수정 횟수 | 초안 1건당 평균 대화형 수정 요청 수 | ≤ 3회 |
| 유료 전환율 | Basic → Standard/Pro 결제 전환 비율 | ≥ 8% |
| 재방문율 | 30일 내 재사용 사용자 비율 | ≥ 35% |
| 문서 만족도 | 저장 후 만족도(별점) 평균 | ≥ 4.2 / 5 |

3. 타겟 사용자 및 페르소나

3.1 주요 사용자

- 법률 비전문가인 일반 소송 의뢰인(개인)

- 소상공인·자영업자(미수금 독촉, 계약 분쟁 등)

- 간단한 문서를 직접 처리하려는 비용 민감 사용자

3.2 대표 페르소나

| 구분 | 페르소나 A — 김미수 (38, 자영업자) | 페르소나 B — 이항소 (45, 직장인) |
| --- | --- | --- |
| 상황 | 거래처 미지급 대금 회수를 위해 내용증명을 보내려 함 | 1심 패소 후 항소를 준비하나 항소이유서 작성이 막막함 |
| 니즈 | 빠르고 형식에 맞는 독촉 문서, 우체국 발송 방법 | 사건 경위를 시간순으로 정리한 설득력 있는 서면 |
| 기대 | 변호사 없이 저비용으로 즉시 해결 | 여러 번 수정하며 완성도 높은 초안 확보 |
| 적합 요금제 | Basic → Standard | Pro |

4. 서비스 전체 플로우

4.1 상위 플로우

서비스의 큰 흐름은 다음 순서로 구성된다.

회원가입  →  로그인  →  홈(랜딩)  →  문서 생성

| 단계 | 화면 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ① | 회원가입 | 이메일/소셜 가입, 약관 동의, 기본 정보 입력. 가입 시 Basic 플랜 자동 부여 |
| ② | 로그인 | 이메일/비밀번호 또는 소셜 로그인, 비밀번호 재설정 |
| ③ | 홈(랜딩) | 서비스 소개·활용 방법·요금제 안내. 문서 생성 진입점 |
| ④ | 문서 생성 | 문서 종류 선택 후 3단계 프로세스 탭 진행(아래 4.2) |

4.2 문서 생성 하위 프로세스 (프로세스 탭)

문서 생성은 상단의 프로세스 탭(스텝 인디케이터)으로 구성되며, 사용자는 순서대로 진행한다. 각 단계는 완료 시 다음 탭이 활성화되고, 이전 탭으로 되돌아가 내용을 수정할 수 있다.

1. 문서 정보 입력  →  2. 초안 미리보기  →  3. 내용 수정 및 저장

| 탭 | 단계 | 주요 동작 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 문서 정보 입력 | 문서 종류 선택, 발신/수신인, 사건 표시, 시간순 사건 경위, 사건 경위·요구사항 입력 → 「초안 생성」 |
| 2 | 초안 미리보기 | AI가 생성한 초안을 서식이 적용된 형태로 확인. 로딩 인디케이터 표시 |
| 3 | 내용 수정 및 저장 | 대화형 수정 요청으로 초안 보완(요금제별 횟수 제한), 최종본을 .docx/.txt로 저장 |

탭 이동 규칙: 1단계 필수 입력이 채워져야 2단계로 진행 가능하며, 2단계에서 초안이 생성되어야 3단계(수정·저장)가 활성화된다. 단계 이동 시 입력값과 초안은 세션에 임시 저장되어 유지된다.

5. 정보 구조 및 GNB

5.1 글로벌 내비게이션 (GNB)

모든 화면 상단에 고정되는 GNB 메뉴는 다음 6개 항목으로 구성된다.

| 메뉴 | 역할 / 연결 화면 |
| --- | --- |
| 홈 | 랜딩 페이지. 서비스 소개·활용 방법·요금제(크레딧 구매) |
| 문서생성 | 문서 종류 선택 후 3단계 프로세스 진입 |
| 법률 문서 도움말 | 문서 종류별 설명, 작성 팁, 우체국 내용증명 발송 등 가이드 |
| 마이페이지 | 나의 문서, 구독 요금제 관리 |
| FAQ | 자주 묻는 질문, 결제·환불·문서 효력 관련 안내 |
| (로그인 사용자 이름) | 프로필·계정 설정·로그아웃 드롭다운. 현재 플랜·잔여 크레딧 표시 |

5.2 사이트맵

- 홈 (랜딩) — 서비스 소개 / 활용 방법 / 요금제

- 문서생성 — 1.정보 입력 / 2.미리보기 / 3.수정·저장

- 법률 문서 도움말 — 문서 5종별 설명·작성 가이드

- 마이페이지 — 나의 문서 / 구독 요금제

- FAQ

- 계정(사용자 이름) — 프로필 / 계정 설정 / 로그아웃

- 인증 — 회원가입 / 로그인 / 비밀번호 재설정

6. 화면별 상세 명세

6.1 회원가입

목적: 신규 사용자를 등록하고 Basic 플랜을 자동 부여한다.

구성 요소

- 이메일, 비밀번호(확인), 이름/닉네임 입력

- 소셜 가입(구글/카카오 등) 옵션

- 이용약관·개인정보처리방침 동의(필수), 마케팅 수신(선택)

- 이메일 인증(인증 메일 발송 → 확인)

규칙 / 예외

- 이메일 중복 시 가입 차단 및 안내, 비밀번호 정책(8자 이상, 영문+숫자 등) 검증

- 가입 완료 시 Basic 플랜 부여 및 홈으로 이동

6.2 로그인

- 이메일/비밀번호 로그인, 소셜 로그인

- 로그인 상태 유지, 비밀번호 재설정(이메일 링크)

- 실패 횟수 초과 시 일시 잠금 안내

- 로그인 성공 시 홈으로 이동, GNB에 사용자 이름·잔여 크레딧 노출

6.3 홈 (랜딩 페이지)

비로그인·로그인 사용자 모두의 진입점이며 3개 섹션으로 구성한다.

① AI 법률 문서 자동화 서비스 소개

- 핵심 가치 제안(헤드라인) 및 대표 CTA 「지금 문서 만들기」

- 생성 가능한 문서 5종(내용증명·소견서·준비서면·항소이유서·계약서) 소개

- 서비스 신뢰 요소(보안·개인정보 보호, 참고용 초안 고지)

② 활용 방법

- 3단계 사용법 안내: 문서 정보 입력 → 초안 미리보기 → 수정 및 저장

- 문서 종류별 활용 사례(예: 미수금 독촉, 항소 준비)

- 대표 페르소나를 예시 사용자로하여 사용 스토리로 구성하여 줌

③ 요금제 (크레딧 구매하기)

- Basic / Standard / Pro 플랜 비교 카드

- 「크레딧 구매하기」 / 「구독하기」 CTA → 결제 플로우

6.4 문서 생성 (프로세스 탭)

4.2의 3단계 프로세스를 탭 형태로 구현한다. 상단 스텝 인디케이터가 현재 단계를 표시한다.

탭 1 — 문서 정보 입력

- ① 문서 종류 선택: 내용증명 / 소견서 / 준비서면 / 항소이유서 / 계약서

- ② 발신인(또는 작성자/원고·피고): 성명·주소·연락처

- ③ 수신인(또는 상대 당사자): 성명/법인명·주소(해당 시)

- ④ 사건 표시: 사건번호·원고·피고 등 (소견서·준비서면·항소이유서에서 노출)

- ④-1 시간순별 사건 경위: 「시간」·「사건내용」 입력 행, 「＋」 버튼으로 행 추가 (소견서·준비서면·항소이유서)

- ⑤ 사건 경위 및 핵심 내용(본문 서술용)

- ⑥ 상대방에게 요구할 사항 / 주장하려는 결론

- 동작: 「임시 저장」, 「초안 생성」(요금제 한도 확인 후 호출)

입력 검증: 필수 항목 미입력 시 다음 단계 진행 차단. 문서 종류에 따라 노출 필드가 동적으로 달라진다.

탭 2 — 초안 미리보기

- AI(Claude) 호출로 생성된 초안을 서식 적용 상태로 표시

- 생성 중 로딩 오버레이/스피너 노출, 실패 시 재시도 안내

- 초안의 제목은 맑은 고딕·굵게, 본문은 바탕체로 통일된 서식 적용

- 「이전(정보 수정)」 및 「다음(수정·저장)」 이동 버튼

탭 3 — 내용 수정 및 저장

- 대화형 수정 요청 입력창: 자연어로 보완/추가 요청 → 초안 갱신

- 수정 횟수는 요금제별로 제한(Standard 3회, Pro 무제한)되며 잔여 횟수 표시

- 저장 형식 선택(.docx / .txt) 후 「파일 저장」

- 저장 시 마이페이지 「나의 문서」에 자동 보관

6.5 법률 문서 도움말

- 문서 5종별 정의·용도·작성 시 유의사항 안내

- 내용증명: 우체국 인터넷 발송 단계별 가이드(접속 → 메뉴 선택 → 신청정보 입력 → 주소 입력·발송)

- 각 문서별 예시·체크리스트 제공

6.6 마이페이지

① 나의 문서

- 생성·저장한 문서 목록(문서 종류, 제목, 생성일, 상태)

- 문서 다시 보기·재다운로드·이어서 수정·삭제

② 구독 요금제

- 현재 플랜·결제일·잔여 크레딧/수정 횟수 표시

- 플랜 변경(업그레이드/다운그레이드), 결제 수단 관리, 결제 내역

6.7 FAQ

- 결제·환불, 문서 효력, 개인정보, 사용 방법 등 카테고리별 질문/답변

- 문의하기(고객센터) 링크

7. 문서 종류별 요구사항

생성 대상 문서는 5종이며, 각 문서는 “법률서비스>참고문서” 폴더에서내의 각 문서 종류를 참고하하여 초안을 생성한다. 모든 문서의 출력 서식은 제목 「맑은 고딕·굵게」, 본문 「바탕체」로 통일한다.

| 문서 종류 | 용도 | 핵심 입력 / 특이사항 |
| --- | --- | --- |
| 내용증명 | 독촉·해지·통지 등 의사표시를 우체국 내용증명 우편으로 발송 | 발신/수신인, 사건 경위, 요구사항. 우체국 발송 가이드 제공 |
| 소견서 | 사안에 대한 의견·주장을 정리한 문서 | 사건 표시·시간순 경위 입력, 사실관계 시간순 서술 |
| 준비서면 | 소송 진행 중 주장·증거를 정리해 법원에 제출 | 사건 표시·시간순 경위, 쟁점별 주장 구성 |
| 항소이유서 | 1심 판결에 대한 항소 사유를 기재 | 사건 표시·시간순 경위, 원심 판단의 부당성 논리 구성 |
| 계약서 | 당사자 간 권리·의무를 정한 계약 문서 | 당사자·계약 목적·대금·기간·특약 등 조항 구성 |

7.1 공통 출력 규칙

- 제목: 맑은 고딕, 굵게 / 본문: 바탕체

- 시간순 사건 경위는 사실관계 섹션에 시간 순서대로 통합·서술

- 문서 하단에 「참고용 초안」 고지 문구 삽입

8. 요금제 및 크레딧 정책

요금제는 Basic / Standard / Pro 3종으로 구성한다. 마이페이지 「구독 요금제」와 홈 「요금제」 섹션에서 동일하게 노출한다.

8.1 플랜 비교

| 구분 | Basic (무료) | Standard | Pro |
| --- | --- | --- | --- |
| 월 요금 | 무료 | 월 50,000원 | 월 100,000원 |
| 내용증명 | 2회 생성 | 생성 가능 | 생성 가능 |
| 소견서 | 1회 생성 | 생성 가능 | 생성 가능 |
| 준비서면 | 불가 | 생성 가능 | 생성 가능 |
| 항소이유서 | 불가 | 생성 가능 | 생성 가능 |
| 계약서 | 불가 | 생성 가능 | 생성 가능 |
| 수정(대화형) | 제한 | 문서당 3회까지 | 무제한 |
| 대상 | 무료 체험 사용자 | 일반/소상공인 | 전문·반복 사용자 |

8.2 플랜별 정책 상세

Basic (무료 체험)

- 내용증명 2회 생성, 소견서 1회 생성만 가능

- 준비서면·항소이유서·계약서 생성 불가 (업그레이드 유도)

- 무료 체험 한도 소진 시 결제/업그레이드 안내

Standard (월 50,000원)

- 내용증명·소견서·준비서면·항소이유서·계약서 5종 모두 생성 가능

- 문서 1건당 대화형 수정 3회까지 가능

Pro (월 100,000원)

- 모든 문서 생성 가능

- 대화형 수정 무제한

8.3 한도·결제 규칙

- 문서 생성·수정 요청 시 현재 플랜의 한도를 확인하고, 초과 시 차단·업그레이드 안내

- 생성/수정 횟수 차감 단위·잔여량을 마이페이지와 GNB에 표시

- 구독 결제(월 자동 갱신) 및 해지, 결제 실패 시 재시도·다운그레이드 정책 정의

9. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

| ID | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 이메일/소셜 회원가입 및 약관 동의, 이메일 인증 | P0 |
| FR-02 | 로그인/로그아웃, 비밀번호 재설정, 세션 유지 | P0 |
| FR-03 | 홈 랜딩(소개/활용 방법/요금제) 노출 | P0 |
| FR-04 | 문서 종류 5종 선택 및 종류별 동적 입력 폼 | P0 |
| FR-05 | 시간순 사건 경위 입력(행 추가/삭제) — 소견서·준비서면·항소이유서 | P0 |
| FR-06 | AI(Claude) 초안 생성 및 서식(제목 맑은고딕/본문 바탕체) 적용 | P0 |
| FR-07 | 초안 미리보기 및 3단계 프로세스 탭 진행 | P0 |
| FR-08 | 대화형 수정 요청 및 요금제별 수정 횟수 제한 | P0 |
| FR-09 | .docx / .txt 파일 저장 및 다운로드 | P0 |
| FR-10 | 마이페이지 — 나의 문서(목록/재다운로드/이어서 수정/삭제) | P1 |
| FR-11 | 요금제(Basic/Standard/Pro) 노출·구독·크레딧 구매·결제 | P0 |
| FR-12 | 플랜별 문서 생성·수정 한도 체크 및 업그레이드 유도 | P0 |
| FR-13 | 법률 문서 도움말(문서별 가이드, 우체국 발송 안내) | P1 |
| FR-14 | FAQ 및 고객 문의 | P2 |
| FR-15 | 임시 저장(입력값·초안 세션 보관) | P1 |

10. 비기능 요구사항 (Non-Functional)

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 성능 | 초안 생성 응답은 로딩 인디케이터와 함께 진행, 평균 생성 대기 시간 최소화 및 타임아웃 처리 |
| 보안 | API 키는 서버(백엔드 프록시)에서만 사용하고 브라우저에 노출하지 않음. 비밀번호 해시 저장, HTTPS 적용 |
| 개인정보 | 입력된 사건 정보·문서의 보관 기간·암호화·삭제 정책 정의(개인정보처리방침 준수) |
| 가용성 | 결제·생성 핵심 기능에 대한 오류 모니터링 및 장애 복구 절차 |
| 확장성 | 문서 종류·언어 추가가 용이한 템플릿(서식 가이드) 구조 |
| 접근성 | 키보드 내비게이션, 명확한 단계 표시, 모바일 반응형 레이아웃 |
| 법적 고지 | 모든 출력 문서·화면에 '참고용 초안, 법적 효력 미보장' 고지 노출 |

11. 데이터 및 상태 정의

11.1 주요 데이터 객체

| 객체 | 주요 속성 |
| --- | --- |
| User(사용자) | id, 이메일, 이름, 비밀번호(해시), 가입일, 플랜, 마케팅 동의 여부 |
| Subscription(구독) | user_id, 플랜(Basic/Standard/Pro), 시작일/갱신일, 상태, 결제수단 |
| UsageQuota(사용량) | user_id, 문서종류별 생성 잔여, 문서별 수정 잔여 횟수 |
| Document(문서) | id, user_id, 문서종류, 제목, 입력값, 초안 본문, 상태, 생성일/수정일 |
| CaseTimeline(경위) | document_id, 항목 리스트[{시간, 사건내용}] |
| Payment(결제) | user_id, 플랜/크레딧, 금액, 일시, 상태 |

11.2 문서 상태

- 작성중(입력) → 초안생성됨 → 수정중 → 저장완료

- 각 상태는 프로세스 탭 단계와 매핑되며, 임시 저장으로 중단·재개 가능

12. 주요 예외 처리

| 상황 | 처리 방식 |
| --- | --- |
| 플랜 한도 초과(생성/수정) | 동작 차단 및 업그레이드/크레딧 구매 안내 모달 |
| AI 생성 실패·타임아웃 | 오류 메시지와 재시도 버튼, 입력값 보존 |
| 필수 입력 누락 | 다음 단계 진행 차단, 누락 항목 강조 표시 |
| 결제 실패 | 재시도 안내, 일정 기간 후 미결제 시 Basic으로 다운그레이드 |
| 세션 만료/미로그인 접근 | 로그인 화면으로 유도, 작성 중 내용 임시 보관 시도 |
| 저장 실패 | 오류 안내 및 재저장, 로컬 다운로드 대체 제공 |

13. 출시 범위 및 향후 과제

13.1 단계별 출시(예시)

| 단계 | 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| MVP | 회원/로그인, 문서 5종 생성·수정·저장, Basic/Standard/Pro 요금제 | 핵심 플로우 검증 |
| v1.1 | 마이페이지 문서 관리 고도화, 도움말·FAQ 확장 | 리텐션 개선 |
| v1.2 | 결제 고도화, 사용량 대시보드, 만족도 수집 | 전환율 개선 |
| 향후 | 영문 문서, 변호사 검토 연계, 전자소송 가이드 강화 | 확장 과제 |

13.2 가정 및 위험

- 가정: 사용자는 본인 사안의 사실관계를 직접 입력할 수 있다.

- 위험: 생성 문서의 정확성·법적 효력에 대한 사용자 오인 → 고지 문구·전문가 검토 권고로 완화.

- 위험: 민감한 사건 정보 처리 → 보관/삭제·암호화 정책으로 완화.

※ 본 PRD는 v1.0 검토용 초안이며, 이해관계자 검토에 따라 변경될 수 있습니다.