제품 요구사항 정의서 (PRD)

AI 법률 문서 자동화 서비스  (서비스명: 내편문서)

AI Legal Document Automation Service

일반 소송 의뢰인을 위한 법률 문서 초안 자동 생성 플랫폼

문서 버전: v1.2

작성일: 2026-05-24  |  최종 수정: 2026-06-02

문서 상태: In Development (v1.2 — 수정PRD초안 통합)

목차

목차	2

1. 개요	4

1.1 제품 비전	4

1.2 배경 및 문제 정의	4

1.3 제품 목적	4

1.4 범위 (In / Out of Scope)	4

2. 목표 및 성공지표	6

2.1 제품 목표	6

2.2 핵심 성공지표 (KPI)	6

3. 타겟 사용자 및 페르소나	7

3.1 주요 사용자	7

3.2 대표 페르소나	7

4. 서비스 전체 플로우	8

4.1 상위 플로우	8

4.2 문서 생성 하위 프로세스 (프로세스 탭)	8

5. 정보 구조 및 GNB	9

5.1 글로벌 내비게이션 (GNB)	9

5.2 사이트맵	9

6. 화면별 상세 명세	10

6.1 회원가입	10

6.2 로그인	10

6.3 홈 (랜딩 페이지)	10

6.4 문서 생성 (프로세스 탭)	11

6.5 법률 문서 도움말	12

6.6 마이페이지	12

6.7 FAQ	12

7. 문서 종류별 요구사항	13

7.1 공통 출력 규칙	13

8. 요금제 및 크레딧 정책	14

8.1 플랜 비교	14

8.2 플랜별 정책 상세	14

8.3 한도·결제 규칙	15

9. 기능 요구사항 (Functional Requirements)	16

10. 비기능 요구사항 (Non-Functional)	17

11. 데이터 및 상태 정의	18

11.1 주요 데이터 객체	18

11.2 문서 상태	18

12. 주요 예외 처리	19

13. 출시 범위 및 향후 과제	20

13.1 단계별 출시(예시)	20

13.2 가정 및 위험	20

1. 개요

1.1 제품 비전

법률 지식이 없는 일반인도 변호사 사무실을 방문하지 않고, 억울한 일을 자신의 언어로 입력하는 것만으로 형식과 내용을 갖춘 법률 문서 초안을 즉시 받아볼 수 있도록 한다. 나아가 업로드한 증거에서 AI가 사건 경위를 시간순으로 정리하고, 나의 주장과 증거를 연결하며, 상대방 문서의 핵심 주장과 반박 쟁점을 분석함으로써 변호사 상담 전 법률 문서 준비의 효율을 크게 높인다. 본 서비스(내편문서)는 AI(Claude)를 활용하여 "억울한 일을 법률문서의 언어로 정리해드립니다."

1.2 배경 및 문제 정의

일반 소송 의뢰인은 다음과 같은 어려움을 겪는다.

- 법률 문서의 형식(서식)을 알지 못해 어디서부터 작성해야 할지 막막하다.

- 변호사 상담·문서 작성 비용이 부담스럽고, 간단한 사안에도 진입 장벽이 높다.

- 인터넷의 양식을 받아도 자신의 사안에 맞게 사실관계를 구성하기 어렵다.

본 서비스는 문서 종류별 표준 서식 가이드와 AI 생성을 결합해 이 문제를 해결한다.

1.3 제품 목적

- 문서 종류 선택 → 정보 입력 → 증거 업로드·정리 → AI 초안 생성 → 수정 → 저장의 확장된 흐름을 제공한다.

- 사건 타임라인 자동 정리, 주장-증거 매핑, 상대방 주장 반박 목록 생성을 통해 단순 초안 생성을 넘어 사건 준비 도구로 기능한다.

- 건별 결제 구조로 부담 없이 필요한 문서만 구매하고, 단계적으로 고급 기능을 이용할 수 있도록 지원한다.

1.4 범위 (In / Out of Scope)

| 포함 범위 (In Scope) | 제외 범위 (Out of Scope) |
| --- | --- |
| 문서 5종 초안 생성·수정·저장(.docx) | 실제 법원 전자소송 시스템 연동·자동 제출 |
| 회원가입/로그인/마이페이지 | 변호사 1:1 상담·수임 매칭 |
| 요금제·크레딧 결제 체계 | 문서의 법적 효력·정확성 보장 |
| 문서 종류별 도움말·발송 가이드 | 타 언어(영문 등) 문서 생성(향후 과제) |

※ 본 서비스가 생성하는 모든 문서는 참고용 초안이며, 법적 효력이나 정확성을 보장하지 않는다. 실제 제출 전 전문가 검토를 권고한다.

2. 목표 및 성공지표

2.1 제품 목표

- 일반 사용자가 10분 이내에 첫 문서 초안을 완성한다.

- AI 초안을 그대로/약간의 수정만으로 사용하는 비율을 높인다.

- 무료(Basic) 체험 사용자를 유료(Standard/Pro)로 전환한다.

2.2 핵심 성공지표 (KPI)

| 지표 | 정의 | 목표(예시) |
| --- | --- | --- |
| 초안 완성률 | 문서 생성 시작 → 저장까지 완료한 세션 비율 | ≥ 60% |
| 평균 소요 시간 | 정보 입력 시작 → .docx 저장까지 시간 | ≤ 10분 |
| 수정 횟수 | 초안 1건당 평균 대화형 수정 요청 수 | ≤ 3회 |
| 유료 전환율 | Basic → Standard/Pro 결제 전환 비율 | ≥ 8% |
| 재방문율 | 30일 내 재사용 사용자 비율 | ≥ 35% |
| 문서 만족도 | 저장 후 만족도(별점) 평균 | ≥ 4.2 / 5 |

3. 타겟 사용자 및 페르소나

3.1 주요 사용자

- 법률 비전문가인 일반 소송 의뢰인(개인)

- 소상공인·자영업자(미수금 독촉, 계약 분쟁 등)

- 간단한 문서를 직접 처리하려는 비용 민감 사용자

3.2 대표 페르소나

| 구분 | 페르소나 A — 김미수 (38, 자영업자) | 페르소나 B — 이항소 (45, 직장인) |
| --- | --- | --- |
| 상황 | 거래처 미지급 대금 회수를 위해 내용증명을 보내려 함 | 1심 패소 후 항소를 준비하나 항소이유서 작성이 막막함 |
| 니즈 | 빠르고 형식에 맞는 독촉 문서, 우체국 발송 방법 | 사건 경위를 시간순으로 정리한 설득력 있는 서면 |
| 기대 | 변호사 없이 저비용으로 즉시 해결 | 여러 번 수정하며 완성도 높은 초안 확보 |
| 적합 요금제 | Basic → Standard | Pro |

4. 서비스 전체 플로우

4.1 상위 플로우

서비스의 큰 흐름은 다음 순서로 구성된다.

회원가입  →  로그인  →  홈(랜딩)  →  문서 생성

| 단계 | 화면 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| ① | 회원가입 | 이메일/소셜 가입, 약관 동의, 기본 정보 입력. 가입 시 Basic 플랜 자동 부여 |
| ② | 로그인 | 이메일/비밀번호 또는 소셜 로그인, 비밀번호 재설정 |
| ③ | 홈(랜딩) | 서비스 소개·활용 방법·요금제 안내. 문서 생성 진입점 |
| ④ | 문서 생성 | 문서 종류 선택 후 3단계 프로세스 탭 진행(아래 4.2) |

4.2 문서 생성 하위 프로세스 (프로세스 탭)

문서 생성은 상단의 프로세스 탭(스텝 인디케이터)으로 구성되며, 사용자는 순서대로 진행한다. 각 단계는 완료 시 다음 탭이 활성화되고, 이전 탭으로 되돌아가 내용을 수정할 수 있다.

1. 문서 정보 입력  →  2. 초안 미리보기  →  3. 내용 수정 및 저장

| 탭 | 단계 | 주요 동작 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 문서 정보 입력 | 문서 종류 선택, 발신/수신인, 사건 표시, 시간순 사건 경위, 사건 경위·요구사항 입력 → 「초안 생성」 |
| 2 | 초안 미리보기 | AI가 생성한 초안을 서식이 적용된 형태로 확인. 로딩 인디케이터 표시 |
| 3 | 내용 수정 및 저장 | 대화형 수정 요청으로 초안 보완(요금제별 횟수 제한), 최종본을 .docx/.txt로 저장 |

탭 이동 규칙: 1단계 필수 입력(사건 경위)이 채워져야 2단계로 진행 가능하며, 2단계에서 초안이 생성되어야 3단계(수정·저장)가 활성화된다. 임시 저장은 sessionStorage 기반으로 구현되며, 브라우저 탭이 열려 있는 동안 입력 내용을 유지한다. 탭·창을 닫으면 자동 삭제되고, 재진입 시 자동 복원 및 "임시 저장 복원됨" 표시가 나타난다.

5. 정보 구조 및 GNB

5.1 글로벌 내비게이션 (GNB)

모든 화면 상단에 고정되는 GNB 메뉴는 다음 6개 항목으로 구성된다.

| 메뉴 | 역할 / 연결 화면 |
| --- | --- |
| 홈 | 랜딩 페이지. 서비스 소개·활용 방법·요금제(크레딧 구매) |
| 문서생성 | 문서 종류 선택 후 3단계 프로세스 진입 |
| 법률 문서 도움말 | 문서 종류별 설명, 작성 팁, 우체국 내용증명 발송 등 가이드 |
| 마이페이지 | 나의 문서, 구독 요금제 관리 |
| FAQ | 자주 묻는 질문, 결제·환불·문서 효력 관련 안내 |
| (로그인 사용자 이름) | 프로필·계정 설정·로그아웃 드롭다운. 현재 플랜·잔여 크레딧 표시 |

5.2 사이트맵

- 홈 (랜딩) — 서비스 소개 / 활용 방법 / 요금제

- 문서생성 — 1.정보 입력 / 2.미리보기 / 3.수정·저장

- 법률 문서 도움말 — 문서 5종별 설명·작성 가이드

- 마이페이지 — 나의 문서 / 구독 요금제

- FAQ

- 계정(사용자 이름) — 프로필 / 계정 설정 / 로그아웃

- 인증 — 회원가입 / 로그인 / 비밀번호 재설정

6. 화면별 상세 명세

6.1 회원가입

목적: 신규 사용자를 등록하고 Basic 플랜을 자동 부여한다.

구성 요소

- 이메일, 비밀번호(확인), 이름/닉네임 입력

- 소셜 가입(구글/카카오 등) 옵션

- 이용약관·개인정보처리방침 동의(필수), 마케팅 수신(선택)

- 이메일 인증(인증 메일 발송 → 확인)

규칙 / 예외

- 이메일 중복 시 가입 차단 및 안내, 비밀번호 정책(8자 이상, 영문+숫자 등) 검증

- 가입 완료 시 Basic 플랜 부여 및 홈으로 이동

6.2 로그인

- 이메일/비밀번호 로그인, 소셜 로그인

- 로그인 상태 유지, 비밀번호 재설정(이메일 링크)

- 실패 횟수 초과 시 일시 잠금 안내

- 로그인 성공 시 홈으로 이동, GNB에 사용자 이름·잔여 크레딧 노출

6.3 홈 (랜딩 페이지)

비로그인·로그인 사용자 모두의 진입점이며, 로그인 상태에 따라 콘텐츠가 분기된다.

① AI 법률 문서 자동화 서비스 소개 (비로그인 / 로그인 공통)

- 서비스 정의 문구: "여러분의 언어로 털어놓은 억울한 일을 AI가 참고용 법률 문서 초안을 생성하고, 제출 전 확인 항목을 안내해 드립니다."

- 생성 가능한 문서: 내용증명 / 상대방 답변·반박문 / 준비서면 초안 / 소견서 / 항소이유서 / 계약서(오픈 예정) — 각 문서 카드 클릭 시 해당 문서 생성으로 바로 진입.

- 공감 문구 섹션: "억울한 일이 있거나 해결이 안 되는 일이 있으면 답답하기만 하셨죠?", "무조건 변호사를 찾아가기도 겁나고, 무슨 이야기를 어떻게 해야 하는지 막막하셨죠?", "상대방이 이렇게 답했는데 이제 어떡하지? 매번 변호사 상담하기도 난감하셨죠?" — 공감 문구 이후 CTA 버튼 「지금 내 억울함 정리하기」.

② 활용 방법

- 3단계 사용법: 정보·증거 입력 → 주장 구성·상대방 분석 → 초안 생성·수정·저장.

- 서비스 핵심 설명 문구: "증거를 올리면 AI가 사건 경위를 시간순으로 정리합니다.", "법률문서에서 제일 중요한 건 문장의 수려함이 아니라, 주장과 증거의 연결입니다.", "상대방 문서를 올려주세요. 핵심 주장·인정하면 안 되는 부분·반박해야 할 쟁점·필요한 증거를 정리해드립니다."

- 문서 종류별 활용 사례: 미수금 독촉(내용증명), 상대 답변서 분석(반박문), 항소 준비(항소이유서) 등.

③ 요금제 (건별 결제)

- 내용증명 1건 9,900원 / 준비서면 초안 1건 49,000원 / 상대방 문서 분석+반박서 초안 99,000원.

- 「문서 구매하기」 CTA → 결제 후 해당 문서 생성 화면으로 이동.

④ 나의 대시보드 (로그인 상태 전용)

로그인한 사용자는 홈 화면에서 대시보드를 바로 확인한다. 구성 요소는 다음과 같다.

- 사건 진행 프로세스 카드: 진행 중인 사건의 현황(문서 종류·제목·생성일·상태)을 카드 형태로 표시.

- 생성했던 문서 목록: 최근 생성 문서 바로가기, 재다운로드·이어서 수정 링크.

- 진행 과정 문의 카드 (체크박스): 내용증명 — "상대방이 답변을 했나요?", "내용증명이 반송되었나요?". 상대방 답변·반박문/준비서면 — "상대방이 답변을 했나요?", "합의 제안을 받았나요?", "더 심한 주장을 보냈나요?".

- 다음 가능한 프로세스 안내 카드: 내용증명 이후 → "재내용증명" 또는 "소장" 생성. 상대방 답변·반박문/준비서면 이후 → "소장" 또는 "준비서면" 생성. 카드에서 선택 후 「문서 생성」 버튼으로 문서 생성 화면 이동.

6.4 문서 생성 (프로세스 탭)

4.2의 3단계 프로세스를 탭 형태로 구현한다. 상단 스텝 인디케이터가 현재 단계를 표시한다.

탭 1 — 문서 정보 입력

- ① 문서 종류 선택: 내용증명 / 준비서면 초안 / 상대방 답변·반박문 / 문서 종류 선택에 따라 하단 입력 폼과 기능 모듈이 동적으로 전환된다.

- ② 발신인(또는 작성자/원고·피고): 성명·주소·연락처

- ③ 수신인(또는 상대 당사자): 성명/법인명·주소(해당 시)

- ④ 사건 표시: 사건번호·원고·피고 등 (소견서·준비서면·항소이유서에서 노출)

- ④-1 시간순별 사건 경위: 「시간」·「사건내용」 입력 행, 「＋」 버튼으로 행 추가 (소견서·준비서면·항소이유서)

- ⑤ 사건 경위 및 핵심 내용(본문 서술용)

- ⑥ 상대방에게 요구할 사항 / 주장하려는 결론

- 동작: 「임시 저장」 버튼은 상단 우측(헤더)과 하단 좌측(푸터) 두 곳에 배치된다. 저장 시 sessionStorage에 모든 입력값(문서 종류·발신/수신인·사건 표시·타임라인·사건 경위·요구사항)을 저장하고, 우측 상단에 2.5초간 초록색 토스트 알림을 표시한다. 브라우저 탭이 열려 있는 동안 유지(탭 닫으면 자동 삭제). 「초안 생성하기」 버튼은 하단 우측에 배치되며, 필수 항목 검증 후 /api/generate 호출.

입력 검증: 필수 항목 미입력 시 다음 단계 진행 차단. 문서 종류에 따라 노출 필드가 동적으로 달라진다.

탭 2 — 초안 미리보기

- AI(Claude) 호출로 생성된 초안을 서식 적용 상태로 표시

- 생성 중 로딩 오버레이/스피너 노출, 실패 시 재시도 안내

- 초안의 제목은 맑은 고딕·굵게, 본문은 바탕체로 통일된 서식 적용

- 「이전(정보 수정)」 및 「다음(수정·저장)」 이동 버튼

탭 3 — 내용 수정 및 저장

- 대화형 수정 요청 입력창: 자연어로 보완/추가 요청 → 초안 갱신

- 수정 횟수는 요금제별로 제한(Standard 3회, Pro 무제한)되며 잔여 횟수 표시

- 저장 형식 선택(.docx / .txt) 후 「파일 저장」

- 저장 시 마이페이지 「나의 문서」에 자동 보관

탭 4 — 증거 업로드 및 사건 경위 자동 정리 (v2.0)

사건별 증거 자료가 있는지 AI가 질문하고, 사용자가 직접 업로드한다.

지원 업로드 형식: 카카오톡 캡처 이미지, 문자 내용 붙여넣기, 계약서/PDF, 입금내역·세금계산서.

AI 날짜 자동 추출: 업로드한 파일에서 날짜·금액·당사자명을 자동으로 추출하여 타임라인에 배치.

사건 경위 자동 정리: 업로드된 증거와 사용자 입력을 결합하여 시간순 사건 경위 초안을 생성.

탭 5 — 나의 주장 구성 및 상대방 주장 분석 (v2.0)

증거를 기반으로 나의 주장을 체계화하고 상대방 주장에 대응한다.

나의 주장 입력: 주장별 필요 증거 목록을 업로드된 증거에서 AI가 자동 추출하여 매핑. 현재 상태(있음·필요·일부 부족) 표시, 추가 업로드 버튼 배치, 각 주장별 체크박스로 초안 반영 여부 선택.

상대방 주장 분석: 상대방에게 받은 문서 종류 선택 (내용증명 수신 / 법원 답변서 / 지급명령 이의신청 / 준비서면 / 경찰·검찰·법원 문서 중 택일). AI가 핵심 주장·인정 불가 부분·반박 쟁점을 추출하여 미리보기 제공.

반박 목록 생성: 상대방 주장 항목별 반박 초안을 자동 생성, 각 항목에 체크박스 배치하여 문서 반영 여부 선택.

위험 문장 검사: 최종 초안에서 과격하거나 법률에 맞지 않는 표현을 AI가 탐지하고 수정 제안.

6.5 법률 문서 도움말

- 현재 내용증명 발송 가이드가 구현되어 있으며, 나머지 4종 문서는 순차 추가 예정이다. 화면은 좌측 사이드바와 우측 메인 콘텐츠 2열 레이아웃으로 구성된다.

- 내용증명: 인터넷 우체국(e-그린우편) 발송 5단계 가이드를 Closable Panel 구조로 제공한다. STEP 1 내용작성 / STEP 2 인터넷 우체국 접속 / STEP 3 작성 방법 선택 / STEP 4 내용 넣기 / STEP 5 미리보기 및 주소 입력. 각 패널 헤더는 단계 번호·아이콘·제목·부제로 구성되며 클릭 시 펼침/접힘 전환된다. 패널 본문에는 해당 단계의 실제 화면 참고 이미지와 안내 항목(bullet)이 포함된다. 상단에 「모두 열기 / 모두 닫기」 버튼을 제공한다.

- 좌측 사이드바: 문서 종류별 내비게이션(계약서는 오픈 예정 배지) + 발송 단계 퀵링크(클릭 시 해당 패널 펼치며 스크롤 이동).

6.6 마이페이지

① 나의 문서

- 생성·저장한 문서 목록(문서 종류, 제목, 생성일, 상태)

- 문서 다시 보기·재다운로드·이어서 수정·삭제

② 구독 요금제

- 현재 플랜·결제일·잔여 크레딧/수정 횟수 표시

- 플랜 변경(업그레이드/다운그레이드), 결제 수단 관리, 결제 내역

6.7 FAQ

- 결제·환불, 문서 효력, 개인정보, 사용 방법 등 카테고리별 질문/답변

- 문의하기(고객센터) 링크

7. 문서 종류별 요구사항

생성 대상 문서는 3종이며, 각 문서는 "법률서비스 > 참고문서" 폴더의 각 문서를 참고하여 초안을 생성한다. 모든 문서의 출력 서식은 제목 「맑은 고딕·굵게」, 본문 「바탕체」로 통일한다. 계약서(5번째 문서)는 현재 오픈 예정(Coming Soon)으로 UI에서 비활성화 처리되어 있으며, 향후 구현 예정이다.

| 문서 종류 | 용도 | 핵심 입력 / 특이사항 |
| --- | --- | --- |
| 내용증명 | 독촉·해지·통지 등 의사표시를 우체국 내용증명 우편으로 발송 | 발신/수신인, 사건 경위, 요구사항. 우체국 발송 가이드 제공 |
| 준비서면 | 소송 진행 중 주장·증거를 정리해 법원에 제출 | 사건 표시·시간순 경위, 쟁점별 주장 구성 |
| 상대방 답변·반박문 | 상대방이 보낸 내용증명·법원 답변서·준비서면 등을 분석하여 핵심 주장·인정 불가 부분·반박 쟁점을 정리하고 반박 초안 생성 | 상대방 문서 업로드, 핵심 주장 추출, 반박 목록 체크박스 선택, 반박 문서 초안 생성 |
| 항소이유서 | 1심 판결에 대한 항소 사유를 기재 | 사건 표시·시간순 경위, 원심 판단의 부당성 논리 구성 ※ v2.0 출시 예정 |

7.1 공통 출력 규칙

- 제목: 맑은 고딕, 굵게 / 본문: 바탕체

- 시간순 사건 경위는 사실관계 섹션에 시간 순서대로 통합·서술

- 문서 하단에 「참고용 초안」 고지 문구 삽입

8. 요금제 및 크레딧 정책

요금제는 기본은 건별 결제(Pay-per-document) 구조로 운영한다. 사용자는 필요한 문서 종류에 맞는 상품을 구매하며, 구독 약정 없이 이용할 수 있다. 기존 Basic/Standard/Pro 구독 체계는 구독/월정액 결제 하나로 통합하고, 원하는 사용자가 선택하도록 한다.

8.1 플랜 비교

| 상품 | 가격 (건별) | 포함 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| 내용증명 1건 | 9,900원 | 초안 생성 + .docx 다운로드 | 복잡도에 따라 가격 차등 |
| 준비서면 초안 3건 | 49,000원 | 초안 생성 + .docx + 대화형 수정 3회 | 사건 복잡도에 따라 가격 차등 |
| 상대방 문서 분석 + 반박서 초안 3건 | 69,000원 | 상대방 주장 추출 + 반박 목록 + 반박 초안 + .docx |  |
| 소견서 / 항소이유서 3건 | 99,000원 | 1심 판결문, 상대방 주장 추출+반박목록 + 반박 초안 + 초안 생성 + .docx | ※ v2.0 출시 예정 |
| 월정액 구독 | 59,000원 | 모든 서비스 무제한 이용가능 |  |

8.2 플랜별 정책 상세

무료 체험

- 내용증명 초안 1건 무료 체험(워터마크 포함). 대화형 수정은 3회. 3회 이상 수정하거나, 새로운 건수 생성시 이후 건별 결제로 전환.

- 준비서면·항소이유서 생성 불가 (업그레이드 유도).

- 무료 체험 한도 소진 시 결제/업그레이드 안내

건별 결제 (Pay-per-document)

- 문서 종류별 가격 기준에 따라 건당 결제. 결제 즉시 해당 문서 생성·수정·다운로드 가능.

- 문서 1건당 대화형 수정 3회까지 가능

월정액 구독 플랜

- 월정액 구독, 전 문서 무제한 생성 및 수정. 출시 일정 미정.

- 대화형 수정 무제한

8.3 한도·결제 규칙

- 문서 생성·수정 요청 시 현재 플랜의 한도를 확인하고, 초과 시 차단·업그레이드 안내

- 생성/수정 횟수 차감 단위·잔여량을 마이페이지와 GNB에 표시

- 구독 결제(월 자동 갱신) 및 해지, 결제 실패 시 재시도·다운그레이드 정책 정의

9. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

9.1 기술 구현 현황 (v1.1 기준)

현재 구현된 기술 스택 및 아키텍처 사항은 다음과 같다.

프론트엔드 / 백엔드 완전 분리: Flask 서버(server.py) + 정적 파일(HTML·CSS·JS). React + JSX는 CDN(Babel standalone)으로 처리하며 빌드 도구 없이 운용.

API 키 보안: Anthropic API 키는 서버의 .env 파일에만 저장하고, load_dotenv(override=True)로 환경변수 우선 적용. 브라우저에 키가 노출되지 않음.

Claude 모델: claude-sonnet-4-6 (max_tokens 3500). 초안

문서 생성시 /참고문서 의 파일을 참고하여 학습하고 초안 생성. 내용증명 - /내용증명 폴더, 준비서면 - /준비서면, 항소이유서- /항소이유서 폴더 참조

생성(/api/generate)·수정(/api/revise)·docx 다운로드(/api/download_docx) 3개 엔드포인트.

DOCX 출력: python-docx로 제목(맑은 고딕·굵게·18pt)·본문(바탕체·11pt) 서식 자동 적용. 정렬 규칙(가운데=섹션 제목, 우측=날짜·서명, 좌측=본문) 키워드 매칭으로 자동화.

임시 저장: sessionStorage 기반. 탭 열린 동안 유지, 탭·창 닫으면 자동 삭제.

디자인 시스템: Microsoft Fluent 2 Web 토큰(Colors 32개·Radius 9개·Spacing 13개·Typography 11개, 총 65개)을 Figma Variable Collection으로 구축. DocType Card 컴포넌트의 fill/stroke 99% 변수 바인딩.

| ID | 요구사항 | 우선순위 |
| --- | --- | --- |
| FR-01 | 이메일/소셜 회원가입 및 약관 동의, 이메일 인증 | P0 |
| FR-02 | 로그인/로그아웃, 비밀번호 재설정, 세션 유지 | P0 |
| FR-03 | 홈 랜딩(소개/활용 방법/요금제) 노출 | P0 |
| FR-04 | 문서 종류 5종 선택 및 종류별 동적 입력 폼 | P0 |
| FR-05 | 시간순 사건 경위 입력(행 추가/삭제) — 소견서·준비서면·항소이유서 | P0 |
| FR-06 | AI(Claude) 초안 생성 및 서식(제목 맑은고딕/본문 바탕체) 적용 | P0 |
| FR-07 | 초안 미리보기 및 3단계 프로세스 탭 진행 | P0 |
| FR-08 | 대화형 수정 요청 및 요금제별 수정 횟수 제한 | P0 |
| FR-09 | .docx / .txt 파일 저장 및 다운로드 | P0 |
| FR-10 | 마이페이지 — 나의 문서(목록/재다운로드/이어서 수정/삭제) | P1 |
| FR-11 | 요금제(건별 결제) 노출·구독·크레딧 구매·결제 | P0 |
| FR-12 | 플랜별 문서 생성·수정 한도 체크 및 업그레이드 유도 | P0 |
| FR-13 | 법률 문서 도움말(문서별 가이드, 우체국 발송 안내) | P1 |
| FR-14 | FAQ 및 고객 문의 | P2 |
| FR-15 | 임시 저장(입력값·초안 세션 보관) | P1 |
| FR-16 | 홈 대시보드 — 로그인 사용자 대상 사건 진행 프로세스 카드, 생성 문서 바로가기, 진행 과정 체크박스, 다음 단계 안내 카드 | P1 |
| FR-17 | 증거 파일 업로드 — 카카오톡 캡처·문자·계약서/PDF·입금내역 지원, AI 날짜·금액 자동 추출, 타임라인 자동 배치 | P1 |
| FR-18 | 나의 주장-증거 매핑 — 주장 입력 → 업로드 증거에서 필요 증거 자동 추출 → 현재 상태(있음/필요/부족) 표시, 체크박스 선택 | P1 |
| FR-19 | 상대방 문서 분석 — 종류 선택(내용증명/답변서/준비서면 등) → 핵심 주장·인정 불가 부분·반박 쟁점 추출 → 반박 목록 생성, 체크박스 선택 | P1 |
| FR-20 | 위험 문장 검사 — 최종 초안에서 과격·법률 부적합 표현 AI 탐지 및 수정 제안, 초안 수정 영역에 “위험문장검사” 버튼 선택할 수 있도록. | P2 |
| FR-21 | 건별 결제 — 문서 종류별 결제 플로우, 결제 성공 시 해당 문서 생성 진입 | P0 |
| FR-22 | 상대방 답변·반박문 문서 종류 지원 — 서식 가이드 + 초안 생성 + .docx 출력 | P1 |
| FR-23 | 소장(訴狀) 문서 생성 지원 (다음 가능한 프로세스 안내 카드 연계) | P2 |

10. 비기능 요구사항 (Non-Functional)

| 구분 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 성능 | 초안 생성 응답은 로딩 인디케이터와 함께 진행, 평균 생성 대기 시간 최소화 및 타임아웃 처리 |
| 보안 | API 키는 서버(백엔드 프록시)에서만 사용하고 브라우저에 노출하지 않음. 비밀번호 해시 저장, HTTPS 적용 |
| 개인정보 | 입력된 사건 정보·문서의 보관 기간·암호화·삭제 정책 정의(개인정보처리방침 준수) |
| 가용성 | 결제·생성 핵심 기능에 대한 오류 모니터링 및 장애 복구 절차 |
| 확장성 | 문서 종류·언어 추가가 용이한 템플릿(서식 가이드) 구조 |
| 접근성 | 키보드 내비게이션, 명확한 단계 표시, 모바일 반응형 레이아웃 |
| 법적 고지 | 모든 출력 문서·화면에 '참고용 초안, 법적 효력 미보장' 고지 노출 |

11. 데이터 및 상태 정의

11.1 주요 데이터 객체

| 객체 | 주요 속성 |
| --- | --- |
| User(사용자) | id, 이메일, 이름, 비밀번호(해시), 가입일, 플랜, 마케팅 동의 여부 |
| Subscription(구독) | user_id, 시작일/갱신일, 상태, 결제수단 |
| UsageQuota(사용량) | user_id, 문서종류별 생성 잔여, 문서별 수정 잔여 횟수 |
| Document(문서) | id, user_id, 문서종류, 제목, 입력값, 초안 본문, 상태, 생성일/수정일 |
| CaseTimeline(경위) | document_id, 항목 리스트[{시간, 사건내용}] |
| Payment(결제) | user_id, 플랜/크레딧, 금액, 일시, 상태 |

11.2 문서 상태

- 작성중(입력) → 초안생성됨 → 수정중 → 저장완료

- 각 상태는 프로세스 탭 단계와 매핑되며, 임시 저장으로 중단·재개 가능

12. 주요 예외 처리

| 상황 | 처리 방식 |
| --- | --- |
| 플랜 한도 초과(생성/수정) | 동작 차단 및 업그레이드/크레딧 구매 안내 모달 |
| AI 생성 실패·타임아웃 | 오류 메시지와 재시도 버튼, 입력값 보존 |
| 필수 입력 누락 | 다음 단계 진행 차단, 누락 항목 강조 표시 |
| 결제 실패 | 재시도 안내, 일정 기간 후 미결제 시 Basic으로 다운그레이드 |
| 세션 만료/미로그인 접근 | 로그인 화면으로 유도, 작성 중 내용 임시 보관 시도 |
| 저장 실패 | 오류 안내 및 재저장, 로컬 다운로드 대체 제공 |

13. 출시 범위 및 향후 과제

13.1 단계별 출시(예시)

| 단계 | 범위 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| v1.0 (현재 구현) | 내용증명·소견서·준비서면·항소이유서 4종 초안 생성·수정·.docx 저장, 임시 저장(sessionStorage), 도움말(내용증명 5단계 Closable Panel) | 핵심 플로우 검증 완료 |
| v1.1 | 계약서 정식 오픈, 도움말 4종 추가(소견서·준비서면·항소이유서·계약서), 마이페이지 문서 관리 고도화, FAQ 확장 | 리텐션 개선 |
| v2.0 | 건별 결제 플로우, 상대방 답변·반박문 문서 종류, 증거 파일 업로드 + AI 날짜 추출, 나의 주장-증거 매핑, 상대방 주장 분석·반박 목록, 홈 대시보드(사건 진행 카드), 위험 문장 검사, 소장 문서 추가 구독 플랜 | 핵심 차별화 기능 · 수익화 |
| v3.0 (향후) | 영문 문서, 변호사 검토 연계, 전자소송 시스템 연동 가이드, 기업· 플랜 | 확장 과제 |

13.2 가정 및 위험

13.3 향후 기능 과제 (수정PRD초안 기반)

증거 파일 업로드: 카카오톡 캡처·문자 내용·계약서·PDF·입금내역 업로드 및 AI 날짜 자동 추출.

주장·증거 매핑: AI가 나의 주장별 필요 증거 목록을 추출하고 현재 상태(있음/필요/일부 부족)를 표시.

상대방 주장 분석: 상대방 문서 업로드 시 핵심 주장·인정 불가 부분·반박 쟁점을 자동 추출하고 반박 목록 생성.

위험 문장 검사: 과격하거나 법률에 맞지 않는 문장을 AI가 검사하고 수정 제안.

홈 대시보드(로그인 상태): 사건 진행 프로세스 카드, 이전 생성 문서 목록, 다음 가능한 프로세스 안내.

소장(訴狀) 문서 생성 추가.

영문 문서 생성 지원.

- 가정: 사용자는 본인 사안의 사실관계를 직접 입력할 수 있다.

- 위험: 생성 문서의 정확성·법적 효력에 대한 사용자 오인 → 고지 문구·전문가 검토 권고로 완화.

- 위험: 민감한 사건 정보 처리 → 보관/삭제·암호화 정책으로 완화.

※ 본 PRD는 v1.2이며, 수정PRD초안(내편문서)의 신규 기능·요금제·서비스 비전을 통합 반영합니다. 이해관계자 검토에 따라 변경될 수 있습니다.